- 本資料は、「別記様式第９号 別添１　実施結果レポート」の記載例です。

以降のページに記載している内容を一読いただき、作成時の参考としてください。

- 「別記様式第２号 別添１ 事業計画書」に即し、実際の実施内容をご報告ください。

- 本記載例はあくまで参考資料のため、報告内容のまとめ方は各事業者様の取組内容やとりまとめ方針に合わせて記載いただいて構いません（一方で、様式自体の項目の改造は認められていません）。

- 作成時は、第三者目線で明確に伝わる報告書となるよう配慮をお願いいたします。図解や数値の一覧化、根拠資料の所在の提示など、より具体性を持った記述をなされるようお願いいたします。

- 経費として計上されているにもかかわらず、事業内容や実施方法の記載がない場合は、その経費は対象とならないことがあります。必ず実施結果レポートと「別記様式第２号　別添２ 事業費一覧表」の内容が整合するように記載をお願いいたします。

- 報告の数値については別記様式第２号　別添３，別添４の実績値と整合がとれているかご確認ください。

※本記載例に則って実施結果レポートを作成したとしても、本事業の完了検査合格を確約するものではありません。その他の提出様式や証憑類と合わせて総合的に検査をいたします。

※交付決定通知を受けた事業につき、実施規程第8の(8)の各号に該当する場合は、必ず「別記様式第７号 変更等承認申請書」を提出のうえ、事務局の事前承認を受けてください。原則として、事後の変更承認は認められません。軽微な変更については変更内容を事務局に報告し、変更承認申請書の要否も含め、その指示を受けるものとします。（軽微な変更に該当する場合は、「別記様式第９号 別添１　実施結果レポート」内に事業計画書からの変更点がわかるように記載してください。）

＜別記様式第９号 別添１ 実施結果レポート　記載例＞

※本記載例に沿った項目入り書式サンプルも必要に応じご利用ください。

別記様式第９号　別添１

実施結果レポート

１ 活動内容

当該事業により取り組んだ活動内容を記載するとともに、翌年度以降、事業効果の発現に向けた取組について記載してください。 産地連携の様子、機器設置前後、商品開発の写真などを添付し、具体的な内容がわかるように記載してください。 ≪Point≫ 様式2号別添１事業計画書の目的と同様の趣旨を記載する ■事業の目的 ○自社事業と外的要因による影響 弊社は～として～～を行っております。弊社が使用する〇〇（原材料）の〇割が輸入〇〇（原材料）となっています。XXの影響によって、近年輸入〇〇（原材料）の価格の高止まり/輸入〇〇（原材料）の調達が厳しくなったことに対する対策が必須の状況です。 ○市場ニーズから産地支援、産地連携の必要性について 消費者から国産原材料へのニーズが高まっており、〇〇・〇〇等の既存販売先からも国産原材料を使用する製品の生産依頼がありますが、国産原材料と輸入原材料の△△という性質上の違いが存在し、既存の設備では国産原材料を処理できないため、現状の生産体制では受注できていません。国産原材料処理対応のための設備導入を致します。 ○目的 本事業の目的は、産地を支援し上記の背景にある課題（〇〇）を解決することです。 本事業の目的は、上記の背景にある課題（××）を解決するために長期的に産地と連携していくことです。 ≪Point≫ 様式2号別添１事業計画書と同様に取組事項のタイトルを記載する ■取組事項 取組A 産地を支援する取組 取組事項① ○○産地と小麦の生産に係る栽培契約の締結、産地への収穫機械の貸与、専門家による技術指導の実施 ≪Point≫ 支援した産地を必ず記載する （市町村レベルまで。JAのみの場合は県レベルも可） ◇支援した産地 ○○県××地区 ○○の産地 ≪Point≫ 各費用の項目について実施内容をもれなく記載 産地との契約などを示すもの（契約書、または産地連携に関する覚書・締結書等）を記載 ◇実施内容 ○○の収穫量アップのため、○○の生産者団体と○○の栽培契約を締結。種苗を提供。 また国産○○の専門家による××技術指導を実施、収穫機械を産地に貸与。 ＜栽培契約を締結＞ 令和○年○月○日、○○の生産者団体と○○の栽培契約を締結（証憑○○） ＜種苗の提供＞ ○○の農家より△△の種苗を○kg仕入れ、契約団体に提供 令和○年○月○日～○日に契約団体の圃場にて播種作業 播種の作業日報は別途提出済み（証憑○○） ＜専門家の指導＞ ≪Point≫ 様式12号財産管理台帳の設置保管場所と同じ場所(貸与先)を記載する 令和○年○月○日～○日に○○専門家を派遣し○○について指導を実施。 指導報告書は別途提出済み（証憑○○） ＜機械・設備の貸与＞ 令和○年○月○日、○○の生産者団体に収穫機械を貸与 ≪Point≫ 機械・設備の貸与がある場合、支払い経費一覧と同様の設備一覧を記載し、設備ごとに写真を貼付する（導入設備が多い場合は貼付せず、証憑No.○○と記載するだけでよい。） 証憑の提出のみでよい。 ◇導入設備一覧 支払い経費一覧No; 機械名（型番）/発注社名. 1; 収穫機（ｓｓ-1114）／株式会社××. ◇導入設備の写真 1 収穫機. 貸与した機械の写真; 導入現場で使用中の写真. 写真添付; 写真添付. シール貼付け部の写真. 写真添付. 取組B 産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加の取組 取組事項① ≪Point≫ 連携した産地、両者の連携の説明を記載 （市町村レベルまで。JAのみの場合は県レベルも可） ○○県産の契約栽培小麦を使用した新商品“国産どらやき”を製造するための全自動どら焼き機の導入 ◇連携した産地 ○○県××地区 ○○の産地 ≪Point≫ 各費用の項目について実施内容をもれなく記載 産地と連携して原材料を調達していることがわかるように記載 令和○年○月○日、○○の農家と長期間での取扱の覚書をかわし、～～～～～安定した供給が得られるようになった。（証憑○○参照） ◇実施内容 〇〇・〇〇等の既存販売先からの国産原材料を使用する製品の生産依頼がありますが、国産原材料と輸入原材料の△△という性質上の違いが存在し、既存の設備では国産原材料を処理できないため、現状の生産体制では受注できていません。安定した国産原材料の入荷確保のため○○の産地○○県××地区と連携し、国産原材料処理対応のための設備導入をいたしました。また、この国産○○を使用した新商品を開発しました。 ≪Point≫ 様式12号財産管理台帳の設置保管場所と同じ場所を記載 ◇事業実施場所、導入設備一覧 ○○県××の第一工場 ＜○○ライン工程フロー＞ 【原料受入・検品】→【計量・仕込み】→【焼成工程】→【あんこ充填】→【サンド・成形】→【冷却工程】→【包装工程】 【焼成工程】に全自動どら焼き機を導入します。 ≪Point≫ 工程フローや工場配置図などによって導入した設備がそれぞれ生産から出荷までのどの工程に使用するのかが読み取れるよう説明されているか（文章、図解どちらでも可。） 【包装工程】に自動包装機を導入します。 ※工場製造設備ライン図.pdf 別添 図解の場合↓ 工場内の設置場所詳細については以下の図面を参考にご確認ください。 ≪Point≫ ライン図面には設備名称・番号を割当てし、後述の導入設備一覧と紐づけることでより簡易に判別できるようにする。（別添可） ライン図面等 ≪Point≫ 支払い経費一覧と同様の設備一覧を記載し、設備ごとに写真を貼付する（導入設備が多い場合は貼付せず、証憑No.○○と記載するだけでよい。） 証憑の提出のみでよい。 機械番号 （支払い経費一覧No）; 機械名（型番）/発注社名. 1; 全自動どら焼き機（ｄＡ―３）／株式会社××. ２; 自動包装機（zza998）／△△株式会社. 機械番号; 工程; 導入前の課題; 導入後の効果. １; 焼成; ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○; ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○. ２; 包装; ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○; ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○. ◇取組前後の写真 機械番号１ 全自動どら焼き機. - 設備導入(設置)前の写真; ② 設備導入(設置)後の写真. 写真添付; 写真添付. ③ 型番・シール貼付け部の写真（全体）; ④ 型番・シール貼付け部の写真（ズーム）. 写真添付; 写真添付. 機械番号２ 自動包装機. - 設備導入(設置)前の写真; ② 設備導入(設置)後の写真. 写真添付; 写真添付. ≪Point≫ 設置前・設置後は同角度からの撮影が望ましい。資産管理用のシール、設備の型番等が判別できる写真も必須。設備が複数ある場合は、どの写真が何を表しているか明示してください。形式は問いません。（導入設備が多い場合は貼付せず、証憑としてPDFなどでまとめ、証憑No.○○と記載するだけでよい。） ③ 型番・シール貼付け部の写真（全体）; ④ 型番・シール貼付け部の写真（ズーム）. 写真添付; 写真添付. ＜新商品開発＞ 消費者ニーズにこたえるため国産○○を使った新商品を開発。 新商品 ○○○○. 製品製造時の写真; 新商品の写真・パッケージなど. 写真添付; 写真添付.

２ 実施体制

≪Point≫ 変更なければ別記様式第２号別添１事業計画書に記載した実施体制と同じものでよい。 事業実施体制を図示してください。連携、委託を行った団体がある場合はその名称、概要及び事務処理体系についても記載してください。 ■実施体制図 役割; 担当者名; 役職; 実績・ノウハウ等. 統括責任者; ○〇 ××; 代表取締役; 先代から承継した当社にて１５年。会社組織運営、麺づくりの技術と、 販売のマーケティングに高いノウハウを持つ。. 生産（調達）担当; ×× ××; 本社工場長; 生産部門の班長。25年超の勤続年数があり麺づくりの製造ノウ ハウ は当社随一。生産部門の運営及び管理を担当. 経理・補助金 実務担当; △△ 〇〇; 経理主任; ・当社事務・経理部門リーダー。10年以上の事務業務経験があり、的確な事務処理が可能。補助金実務対応についても十分に対応可能。. 連携、委託先名称：△△△△ 概要： 事務処理体系： 提出証憑：受付番号_株式会社××××_委託契約書.pdf

≪Point≫

2号事業計画書の「事業の委託」で記載した委託先（補助事業の一部を第三者に委託した場合）がある場合は、図内に記載し、その名称、概要及び事務処理体系についても記載してください。また、書面による契約の締結が必須です。証憑として提出しファイル名を付記ください。委託先がない場合は記載不要。

３ 実施スケジュール

≪Point≫ ◎事業計画書と同様のスケジュール（更新版）の記載があること ・①稼動開始・②成果検証期間については実施年月日を必ず記載ください。（下部の矢印の図と組み合わせた形なども可） 実施した内容ごとに、具体的な日付も含めて記載してください。 （事業計画書のスケジュールをもとに実際のスケジュールをまとめます） ■実施スケジュールまとめ 取組A 産地支援の実施スケジュール. 実施項目; 実 施 内 容; 実施年月日. 栽培契約の締結; 令和○年○月○日. 契約日; 専門家との契約締結; 令和○年○月○日. 技術指導実施日; 専門家による技術指導; 令和○年○月○日. 見積; 収穫機械の見積もり取得; 令和○年○月○日. 発注; 収穫機械の発注; 令和○年○月○日. 納品; 収穫機械の納品; 令和○年○月○日. 収穫機械の産地への貸与; 令和○年○月○日. 試運転 ①稼働開始; 産地での収穫開始; 令和○年○月○日. 支払; 収穫機械/専門家謝金の支払完了; 令和○年○月○日. ②成果検証; 成果の検証の実施; 令和○年○月○日 ～令和○年○月○日. 報告書作成; 実績報告の作成; 令和○年○月○日. 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 1月. 栽培契約の締結. 専門家との契約締結. 専門家による技術指導. 収穫機械の見積もり取得. 収穫機械の発注. 収穫機械の納品. 収穫機械の産地への貸与. 産地での収穫. 支払完了. 成果の検証の実施. 実績報告の作成. ≪Point≫ ◎事業計画書と同様のスケジュール（更新版）の記載があること ①稼働（生産）開始・②成果検証期間については実施年月日を必ず記載ください。（下部の矢印の図と組み合わせた形なども可） ※導入設備・サービスが複数ある場合も、発注先が同一、または発注先の異なる設備でもスケジュールが同一の場合はまとめてよい。 実施項目; 実 施 内 容; 実施年月日. 見積; 見積もり取得; 令和○年○月○日. 発注; 【発注】; 令和○年○月○日. 納品; 【納品】設置工事; 令和○年○月○日. 試運転; 試運転; 令和○年○月○日. ①稼働（生産）開始; 【稼働】、生産開始; 令和○年○月○日. 支払; 【支払完了】; 令和○年○月○日. ②成果検証; 成果の検証の実施; 令和○年○月○日 ～令和○年○月○日. 報告書作成; 実績報告の作成; 令和○年○月○日. 取組B 機械導入の実施スケジュール 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 1月. 見積もり取得. 【発注】. 【納品】. 設置工事、試運転. 【稼働】、生産開始. 【支払完了】. 成果の検証の実施. 実績報告の作成. 取組B 試作品にかかる原材料費を経費申請するスケジュール 新商品試作品：『デカどら焼き・国産小豆』. 実 施 内 容; 実施年月日. 開発計画作成; 令和○年○月○日～○月○日. 商品規格書作成; 令和○年○月○日～○月○日. 見積取得; 令和○年○月○日～○月○日. 原材料発注; 令和○年○月○日. 原材料納品; 令和○年○月○日. 支払; 令和○年○月○日. 試作、評価; 令和○年○月○日～○月○日. ≪Point≫ 事業計画書のスケジュールを実施内容に基づいて更新する形で記載してください。 ①稼働開始、②成果検証期間については実施年月日を必ず入れてください。

４ 事業の成果目標と成果

・事業計画書に記載の定量的、定性的な目標に対しての成果とその分析・検証方法と波及効果を、事業実施前後の比較を混じえて記載ください。別記様式第２号 別添３・４の実績の数値と整合するようにご記入ください。 ≪Point≫ - いつ（検証期間） - 原則：取組前と取組後の「同一期間」で比較すること。 - 同一期間が取れない場合：取組前の期間を取組後に合わせて換算 - 例）取組前1ヶ月、取組後2週間で検証した → 取組前のデータを「2週間換算」して比較。 2. どうやった（検証内容）どのような条件・手順で検証を行ったかを明記（検証対象ラインや工程） 3. どうなった（検証結果）目標に対して検証後の数値がどう変化したかを記録。 必須項目：国産原料の使用量 ※計算式、算出根拠含む ※別添４事業の成果目標（原料別）と整合をとる ・取組Ａ、Ｂの両方や同じ取組で複数の原材料等を同時に実施した場合は、それぞれの取組についての目標等に対する成果等を、区別して記載ください。 ・その他、取組の指標となる事項（新商品の販売量、プロモーションの効果等）の成果も記載してください。 ■原材料の国産使用料が増えているかの検証（別添４と整合が取れている） 対象の国産原材料; 項目; 単位; 令和6年度《実績》 事業実施(機器導入)前; 令和7年度《実績》 事業実施(機器導入)後～事業完了. 算定対象期間を事業実施後にそろえて算出; 事業期間のうち、事業実施後に使用する量. うち産地連携分の量; 算定対象期間; うち産地連携分の量; 算定対象期間. 小麦; 本事業での取扱量; KG; 0; 0; 1ヶ月; 4,216; 4,216; 1ヶ月. 自社全体での取扱量; KG; 5,000; 0; 8,000; 4,216. ・検証期間 機器導入前：2024年11月28日～2024年12月28日 機器導入後：2025年1月7日～2025年2月6日 ・検証内容 生産ラインへの設備導入により、以下の点が達成できたか、実際に一定量の原材料を使用し、 上記期間、機器導入前後で表のとおり数値検証いたしました。 ・検証結果 国産小麦に最適化した設備導入をし、新商品を開発。安定した国産どら焼きの生産体制を確立し、国産小麦取扱量の増加を狙う。 下図表に検証結果をまとめました。 製品名; 国産どら焼き(新製品). 機器導入前; 機器導入後. 生産数(個／日); 0; 6800. 対象国産原材料(小麦)使用量（KG／日）; 0; 136. ・事業前→事業後 増えた理由（計算根拠） ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上記数値算出の根拠資料として下記の資料を提出いたします ・「生産日報①R6.11～R6.12.PDF」・「生産日報②R7.01～R7.02.PDF」・「原材料管理表.PDF」

５ 評価及び要因分析

成果目標の達成状況を評価し、目標を達成していない場合は、その要因と課題を詳細に分析してください。 ≪Point≫ ４ 事業の成果目標と成果 でまとめた検証結果数値や目標の達成状況についての評価を記載ください。特に、目標が未達だった場合はその要因や今後解決すべき課題を考察して必ず記載してください。 ■達成状況の評価 ・目標に対して達成状況の評価：＊＊＊＊ 【↓目標が未達だった場合のみ必須】 ■目標を達成できなかった要因と課題 ≪Point≫ 内容について予めご理解いただき、必ず以下の内容を報告してください。 ・要因分析と今後の課題：＊＊＊＊ ・課題に対しての取組方針：＊＊＊＊ 最後に、以下の内容について理解、確認しましたのであわせてご報告します。 ・本補助金によって導入した設備や物品は、本事業の目的以外に利用いたしません。 ・本事業による収益は発生しておらず、収益納付は発生いたしません。